DoadorPE

Plano de Iteração

# 1. Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 11/05/2015 |
| * Alterar Plano projeto * Criar Plano de Interação E1 * Lista de Itens * Refinamento requisito Compartilhar Carência * Projeto do caso de uso Compartilhar Carência * Projeto do caso de uso Compartilhar Carência | 18/05/2015 |
| * Implementação Compartilhar Carência | 25/05/2015 |
| Final da Iteração | 01/06/2015 |

# 2. Objetivos de Alto Nível

* Refinar os requisitos de Compartilhar Carência
* Alterar Plano de Interação, Lista de Itens, Plano de Projeto.

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Refinamento do caso de uso Compartilhar Carência | Alta | 2 | Iniciado | E1 | Adriano/Waltson | 2 | 2 |
| Atualizar Lista de Riscos | Alta | 1 | Iniciado | E1 | Adriano/Waltson | 1/2 de hora | 1 |
| Alteração Lista de Itens | Alta | 1 | Iniciado | E1 | Adriano/Waltson | 1 | 1 |
| Atualizar Plano de Projeto | Alta | 1 | Iniciado | E1 | Adriano/Waltson | 2 | 1 |
| Documento de Iteração E1 | Alta | 2 | Iniciado | E1 | Adriano/Waltson | 2 | 2 |
| Implementação do requisito do Compartilhar Carência. | Alta | 6 | Em andamento | E1 | Adriano/Waltson |  | 5 |
| Projeto do caso de uso Compartilhar Carência | Alta | 5 | Iniciado | E1 | Adriano/Waltson | 8 | 6 |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Problemas na IDE (Eclipse) na hora da apresentação do protótipo em sala de aula. | 30% | Clonar Projeto no outro Notebook e Ambiente de Configuração imediatamente para evitar riscos na entrega dos artefatos. |

# 5. Critérios de Avaliação

## O Documento de Plano da interação Atual deverá conter os principais requisitos, separados por estimativa de entrega (release).

## Os Requisitos com prioridade alta deverão ser apresentados ao final da iteração

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Validar a Documentação junto com Entrega Funcional |
| Data da Avaliação 2 | 15/06/2015 |
| Participantes | Adriano Vasconcelos, Waltson Silva e o Professor Jarley. |
|  | |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

N/A

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

N/A

## Avaliação X Resultados de Testes

N/A

## Outras Avaliações e Desvios

N/A